PAGE  
Регламент взаимодействия участников процесса технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом


[image: image2.wmf]
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Вице президент ОАО «РЖД»

	
	_____________________ В.Б. Воробьев

	
	«_____»_________________
	20___г.


Регламент

взаимодействия участников процесса технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом
	СОГЛАСОВАНО
	РАЗРАБОТАЛ

	Начальник департамента автоматики

и телемеханики ОАО «РЖД»

 ________________________Н.Н.Балуев
	ПКТБ ЦШ

Директор
_________________ В.М.Кайнов

	
	
	
	

	«_____»__________________
	20__ г.
	«_____»_______________
	20__ г.


Москва  2010
СОДЕРЖАНИЕ
1.Принятые сокращения …………………………………………………………..3
2.Глоссарий…………………………………………………………………………4

3.Общие положения………………………………………………………………..8
4.Функции участников процессов сервисного обслуживания…………………10

5.Организация работ по проведению сервисного обслуживания……………...13
5.1.Планирование работ в рамках сервисного обслуживания………………13

5.2.Реализация работ по сервисному обслуживанию………………….…….14

5.3.Организация сдачи-приемки работ в рамках сервисного
обслуживания…………………………………………………………………..17

5.4.Контроль и отчетность в рамках сервисного обслуживания……………18
6.Ответственность сторон………………………………………………………..19

Приложение 1. Перечень нормативных документов, используемых 

при реализации процессов сервисного обслуживания…………………………20
Приложение 2. Форма акта обследования устройств ЖАТ ……………...……21

Приложение 3. Форма дефектного акта…………………………………………23

1. Принятые сокращения

	Сокращение
	Полное наименование

	ЖАТ
	Железнодорожная автоматика и телемеханика

	ОАО «РЖД»
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

	ПКТБ ЦШ
	Проектно – конструкторское   технологическое бюро железнодорожной автоматики и телемеханики – филиал ОАО «РЖД»

	СЦБ
	Сигнализация, централизация и блокировка

	ЦШ
	Департамент автоматики и телемеханики


2. Глоссарий
	Термин
	Определение термина

	аварийно-восстановительный запас
	Запас материально-технических ресурсов предназначенный для выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, крушений, аварий, вызвавших перерывы в движении поездов, нарушения работы технических средств

	ввод в эксплуатацию
	Организационно-технический процесс проведения испытаний, переключения устройств и начала использования объекта ЖАТ по назначению (СТО РЖД 1.19.002-2007(

	гарантийный период (срок) эксплуатации
	Период времени, в течение которого изготовитель (разработчик) гарантирует стабильность показателей качества продукции при условии соблюдения правил эксплуатации

	график технологического процесса
	План работ по обслуживанию технических средств, разрабатываемый на основании утвержденных нормативных документов, регламентирующий периодичность выполнения установленного набора работ

	заказчик
	Физическое или юридическое лицо, организующее и финансирующее проведение работ

	изготовитель
	Предприятие или организация, осуществляющее изготовление оборудования ЖАТ и/или его компонентов (СТО РЖД 1.19.002-2007(

	комбинированный метод технического обслуживания
	Метод, при котором регламентированные работы по техническому обслуживанию технических средств ЖАТ, выполняют работники структурного подразделения ОАО «РЖД» совместно с работниками сторонней организации, осуществляющей свою деятельность на договорной основе

	конкурсная основа
	Принцип распределения заказов на выполнение работ (оказание услуг), заключающийся в использовании состязательного отбора по результатам торгов (конкурсов)

	конкурсная документация
	Пакет документов, определяемый заказчиком, необходимый для участия в конкурсе

	метод технического обслуживания (ремонта)
	Совокупность технологических и организационных правил выполнения операций технического обслуживания (ремонта) (ГОСТ 18322 – 78, пункт 4(

	метрологическое обеспечение
	Комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающий выполнение операций по техническому обслуживанию средств ЖАТ с требуемой точностью измерения параметров и характеристик

	объект ЖАТ
	Система (устройство) ЖАТ, подлежащее техническому обслуживанию сервисным методом

	отказ
	Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта [ГОСТ 27.002 – 89, пункт 3.3]

	периодичность технического обслуживания (ремонта)
	Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности (ГОСТ 18322 – 78, пункт 5(

	послегарантийный период (срок) эксплуатации
	Период времени, наступающий после окончания гарантийного периода (срока) эксплуатации и продолжающийся до окончания периода (срока) эксплуатации или начала нового гарантийного периода (срока), определяемого (назначаемого) по результатам ремонта

	разработчик
	Юридическое или физическое лицо, выполняющее все виды деятельности, связанные с разработкой систем, устройств ЖАТ и/или их элементов  (СТО РЖД 1.19.002-2007(

	регламентированный (планово-предупредительный) метод технического обслуживания
	Метод технического обслуживания, предусмотренный в нормативно-технической документации и выполняемый с периодичностью и в объеме, установленными в ней независимо от технического состояния изделия и момента начала технического обслуживания (ГОСТ 18322 – 78, пункт 25(

	система
	Совокупность технических устройств, приборов, механизмов, объединенных в одно целое и выполняющее определенные функции (СТО РЖД 1.19.001-2005(

	сервисный метод технического обслуживания
	Метод технического обслуживания, при котором регламентированные работы по техническому обслуживанию выполняет сторонняя организация на договорной основе

	сервисное обслуживание
	Комплекс регламентированных работ по техническому обслуживанию, выполняемых сторонней организацией на договорной основе

	сервисная услуга
	Комплекс регламентированных работ по сервисному обслуживанию

	система сервисного обслуживания
	Комплекс организационно-технических мероприятий по техническому обслуживанию, осуществляемый на договорной основе сторонней организацией

	Технические средства ЖАТ
	Системы и устройства ЖАТ

	техническое обслуживание
	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании  (ГОСТ 18322 – 78, пункт 1(

	технический надзор
	Осуществление Заказчиком функций контроля и приёмки объёмов и качества выполненных работ на объекте ЖАТ (СТО РЖД 1.19.002-2007(

	устройство
	Техническое изделие, прибор, механизм, выполняющее назначенную функцию и являющееся частью системы  (СТО РЖД 1.19.001-2005(

	эксплуатационный штат
	Штат работников предприятия, непосредственно выполняющий работы по техническому обслуживанию

	эксплуатация
	Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт  (ГОСТ 25866 – 83, пункт 1(


3. Общие положения

3.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия между ОАО «РЖД», его филиалами, структурными подразделениями и сервисной компанией при технической эксплуатации устройств  автоматики и телемеханики  сервисным методом в рамках процессов:

· планирования работ по сервисному обслуживанию устройств ЖАТ;
· реализации технической эксплуатации устройств  автоматики и телемеханики сервисным методом;
· контроля за выполнением работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом;

· формирования отчетности.
3.2. Основными требованиями к процессам организации, реализации и контроля за проведением технической эксплуатации технических средств ЖАТ  сервисным методом являются:
· соблюдение утвержденной на технические системы и устройства ЖАТ технологии обслуживания,

· повышение надежности работы технических средств ЖАТ при безусловном обеспечении безопасности движения поездов, включая предупреждение отказов и сбоев в работе технических средств ЖАТ,
· оптимизация и поддержание в исправном состоянии   требуемого количества и номенклатуры запасного оборудования и приборов, необходимых для обеспечения надежной работы технических средств ЖАТ.

3.3. Определяющим принципом для организации  технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом, является необходимость повышения экономической эффективности и снижения производственных издержек хозяйственной деятельности.

3.4. Этапы и процессы технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом организуются, реализуются и контролируются филиалами и структурными подразделениями ОАО «РЖД» с привлечением  сторонних организаций.

При этом обеспечивается следующее распределение функций:
а) На уровне Структурного подразделения - организация процессов технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом и контроль их реализации в границах дистанции СЦБ.
б) На уровне службы автоматики и телемеханики – организация процессов технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом и контроль их реализации в границах Дороги (территориального филиала).

в) На уровне ПКТБ ЦШ – выполнение функций Заказчика работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом и контроль их реализации.

г) На уровне Департамента автоматики и телемеханики – управление системой технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом и организация методологического обеспечения.

3.5. Реализация процессов технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом (далее – сервисные услуги) осуществляется Сервисной компанией (далее – Исполнитель) на договорной основе.
3.6.Функциональная модель организации системы технической эксплуатации устройств ЖАТ сервисным методом представлена на рисунке 1. 

[image: image1.emf]Департамент автоматики 

и телемеханики

Служба автоматики и 

телемеханики (Ш)

Отделение железной 

дороги (НОД)

Дистанции СЦБ  (ШЧ) 

Начальник 

департамента ЦШ

ПКТБ ЦШ

Сервисная компания

Управляющая 

компания

Региональные 

филиалы

ОАО «РЖД»

Средства автоматики и телемеханики (ЖАТ)

Процессы организации работ:

1 – формирование заявок на работы по сервисному обслуживанию технических средств ЖАТ

2 – консолидация заявок на работы по сервисному обслуживанию технических средств ЖАТ

3 – формирование сводного объема работ, заключение договора с сервисной компанией

6  – сдача-приемка работ

Процессы реализации работ:

4 – реализация работ по сервисному обслуживанию технических средств ЖАТ

Процессы контроля работ:

5 – контроль реализации работ

1

3

4

6

6

Л

и

н

е

й

н

ы

й

 

(

о

п

е

р

а

ц

и

о

н

н

ы

й

)

 

у

р

о

в

е

н

ь

У

р

о

в

е

н

ь

 

д

о

р

о

г

У

р

о

в

е

н

ь

 

Ц

е

н

т

р

а

л

ь

н

о

г

о

 

а

п

п

а

р

а

т

а

2

6

Функциональная модель организации системы сервисного обслуживания 

технических средств ЖАТ

Поставщики 

5

5

5


Рисунок 1. Функциональная модель организации системы технической эксплуатации устройств ЖАТ сервисным методом.
4. Функции участников процесса технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом
Основные функции участников процесса технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом представлены в Таблице 1.
Таблица 1. 
Основные функции участников процессов технической эксплуатации устройств ЖАТ сервисным методом
	Наименование структурной единицы
	Основные функции участников процесса технической эксплуатации

	Департамент ЦШ
	· Управление системой технической эксплуатации устройств ЖАТ сервисным методом;
· Методологическое обеспечение процессов  технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом, организация разработки документов, регламентирующих процессы эксплуатации технических средств ЖАТ
· Организационное обеспечение процессов технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом.

· Формирование сводного плана эксплуатационных расходов.

	ПКТБ ЦШ

	· Обеспечение функций «Заказчика» при выполнении работ по технической эксплуатации  систем и устройств ЖАТ сервисным методом.

· Формирование сводного объема работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом в рамках утвержденного плана и сформированного бюджета затрат.
· Подготовка документов для проведения конкурсов  выбора Исполнителя работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом.

· Обеспечение договорной деятельности
· Организация разработки регламентирующих документов в рамках процессов технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом.
· Контроль реализации работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом.

· Контроль реализации сдачи-приемки работ по технической эксплуатации систем и устройств  ЖАТ.

	Служба автоматики и телемеханики (Ш)
	· Обобщение объемов работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ в границах Дороги.
· Формирование плана эксплуатационных расходов на техническую эксплуатацию устройств ЖАТ сервисным методом на основе нормативных документов.
· Организация работ по технической эксплуатации  систем и устройств  ЖАТ сервисным методом в рамках Дороги.
· Участие в контроле реализации сдачи-приемки работ по технической эксплуатации систем и устройств  ЖАТ сервисным методом в рамках Дороги.

	Дистанции СЦБ (ШЧ)
	· Определение объема работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом.
· Организация работ по техническому обслуживанию систем и устройств на объекте в рамках Регламента.

· Взаимодействие с Исполнителем работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом  в процессе реализации услуг, в соответствии с Регламентом и договорными обязательствами.
· Контроль выполнения Исполнителем работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ в соответствии с план-графиком и технологией обслуживания.

· Приемка объемов  выполненных работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом у Исполнителя.

	Сервисная организация

(Исполнитель)
	· Обеспечение требований договорных обязательств;

· Соблюдение технологии обслуживания систем и устройств ЖАТ, требований нормативных документов ОАО «РЖД» по эксплуатации систем.
· Реализация сервисных услуг;
· Анализ результатов технического обслуживания систем и устройств ЖАТ сервисным методом и подготовка предложений по его совершенствованию;
· Участие в формировании затрат на эксплуатацию устройств ЖАТ сервисным методом на последующие периоды.


5. Организация работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом 
5.1. Планирование работ в рамках технической эксплуатации сервисным методом
5.1.1. Планирование работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ осуществляется в соответствии с требованиями «Методики расчета стоимости технической эксплуатации микропроцессорных устройств хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» и «Сборником базовых цен на техническое обслуживание микропроцессорных систем железнодорожной автоматики».

5.1.2. В целях организации работ по технической эксплуатации систем и   устройств ЖАТ сервисным методом Заказчиком осуществляется планирование:

· объемов работ  по техническому обслуживанию сервисным методом;
· объемов текущего ремонта устройств ЖАТ;
· объемов поставки запасных частей и принадлежностей (ЗИП) на системы;
· бюджета затрат на техническое обслуживание систем и устройств ЖАТ сервисным методом.
Период планирования – 1 год.

5.1.2.1. На линейном уровне (Дистанции СЦБ) осуществляется планирование:

· объема работ по техническому обслуживанию систем и устройств ЖАТ сервисным методом,

· объема поставки и комплектации ЗИП на системы;
· объемов планируемых ремонтов элементов устройств ЖАТ, включая их замену по истечению срока эксплуатации.

На основании разработанных планов технического обслуживания устройств ЖАТ сервисным методом, дистанциями СЦБ не позднее 15 августа текущего года формируются заявки на  последующий  год и направляются на согласование в Службу автоматики и телемеханики Дороги.

5.1.2.2. На уровне Дороги Службой автоматики и телемеханики (Ш) осуществляется формирование следующих материалов:
· Обобщенного плана технического обслуживания систем и устройств ЖАТ сервисным методом в границах дороги.
· плана  поставки и комплектации ЗИП;
· плана ремонтов и замены элементов систем и устройств ЖАТ.
На основании указанных документов, в соответствии с «Методикой расчета стоимости технической эксплуатации устройств автоматики и телемеханики», формируется дорожный план расходов на техническую эксплуатацию систем и устройств ЖАТ сервисным методом на последующий финансовый год, который не позднее 1 сентября текущего года направляется в планово-экономическую службу дороги и в департамент автоматики и телемеханики на согласование.
Утверждение плана эксплуатационных расходов и бюджета затрат на техническую эксплуатацию систем и устройств ЖАТ сервисным методом осуществляется установленным в ОАО «РЖД» порядком.

5.1.3. На основании утвержденного ОАО «РЖД» бюджета затрат на техническую эксплуатацию систем и устройств ЖАТ сервисным методом, Заказчиком определяется Исполнитель работ.
5.1.6. В рамках утвержденного бюджета эксплуатационных расходов на техническую эксплуатацию систем и устройств ЖАТ сервисным методом Исполнителем формируются, а Заказчиком утверждаются следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью договора:
· план-график выполнения работ по техническому обслуживанию систем и устройств ЖАТ сервисным методом;

· план текущего ремонта и комплектации ЗИП;

· план замены элементов систем и устройств ЖАТ по сроку эксплуатации;
· сметы и калькуляции расходов.

· сводный план расходов на техническую эксплуатацию систем и устройств в рамках Дорог (территориальных филиалов).

5.2. Реализация работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом
5.2.1. Реализация работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом осуществляется в соответствии с требованиями «Методических указаний по техническому обслуживанию микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сервисным методом» (МУ ТО МПУ ЖАТ).

5.2.2.Работы, выполняемые Исполнителем в рамках технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ определяются договорными обязательствами

5.2.3.Исполнитель при реализации процессов технической эксплуатации устройств  руководствуется нормативными документами, представленными в Приложении 1 настоящего Регламента.
5.2.4.
До начала оказания сервисных услуг Исполнителем и ответственными работниками дистанций СЦБ комиссионно проводится обследование систем и устройств ЖАТ, передаваемых на  сервисное обслуживание с оформлением   Акта. Форма Акта приведена в Приложении 2 настоящего Регламента.

По результатам работы принимается решение о начале технической эксплуатации систем и устройств сервисным методом и производится предварительное планирование работ на последующие периоды.
5.2.5. Для определения объемов текущего ремонта на последующие периоды Исполнитель формирует дефектные акты  по объектам технической эксплуатации, которые согласовываются ответственными работниками дистанций СЦБ и утверждаются руководителем Службы автоматики и телемеханики Дороги. Форма дефектного акта приведена в Приложении 3  настоящего Регламента.

5.2.6. Исполнителем обеспечивается реализация работ, определенных условиями договора на техническую эксплуатацию систем и устройств ЖАТ, по следующим направлениям:
· Проведение технического обслуживания систем и устройств ЖАТ в соответствии с утвержденной технологией обслуживания;
· Анализ нарушений работы технических средств ЖАТ и разработка мероприятий, направленных на повышение надежности их функционирования;
· Устранение выявленных отступлений в содержании технических средств ЖАТ;
· Проведение измерительных и регулировочных работ при реализации процессов технической эксплуатации;
· Техническое обучение эксплуатационного штата Дистанции СЦБ и пользователей технических средств ЖАТ навыкам обслуживания, порядку пользования данными средствами;
· Выполнение текущего ремонта устройств ЖАТ в объемах, определенных договором на техническую эксплуатацию;

· Поставка и комплектация ЗИП на устройства, в объемах договорных обязательств.

5.2.7. Дистанцией СЦБ обеспечивается доступ специалистов Исполнителя при реализации сервисного обслуживания, на объекты и в помещения, где установлено оборудование Заказчика, являющееся объектом оказания услуг. 

5.2.8. Дистанцией СЦБ, по заявке Исполнителя работ, выделяются ответственные работники, определенные приказом по предприятию, для осуществления технического надзора и контроля за выполнением работ; 
5.2.9. Службами автоматики и телемеханики осуществляется координация работ между Исполнителем и структурными подразделениями и другими сторонами, участвующими в работах, на объектах ЖАТ.
5.2.10. Исполнитель обеспечивает поддержание ЗИП на устройства ЖАТ в исправном (актуальном состоянии) в объеме и на условиях, определенных договором на техническую эксплуатацию сервисным методом.
5.2.11. В рамках мероприятий по обеспечению процессов технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом, Заказчиком, при необходимости организуется разработка регламентирующих документов, связанных с эксплуатацией устройств и повышением надежности их работы.
5.2.12. Заказчиком при реализации процессов технического обслуживания систем и устройств ЖАТ организуется разработка документов, определяющих  технологические  процессы обслуживания.
5.2.13. Исполнителем организуется разработка документов, определяющих оптимизацию процессов технического обслуживания сервисным методом в рамках технической эксплуатации, совершенствование процессов взаимодействия Заказчика и Исполнителя.
5.2.14. В рамках реализации договорных обязательств по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ  Заказчиком и Исполнителем формируются следующие документы.

На уровне дистанций СЦБ:
· акты о состоянии систем и устройств ЖАТ, передаваемых на сервисное обслуживание;
· приказы о назначении ответственных за организацию и контроль проведения технической эксплуатации систем ЖАТ сервисным методом  в границах Дистанции;

· планы-графики выполнения работ по технической эксплуатации устройств ЖАТ Сервисной компанией;

· дефектные акты на дополнительные работы, выявленные в процессе технической эксплуатации.
На уровне служб автоматики и телемеханики дорог:

· приказы и распоряжения о назначении ответственных за организацию и контроль проведения технической эксплуатации устройств ЖАТ сервисным методом  в службе автоматики и телемеханики;

· оперативные приказы и распоряжения по назначению ответственных для участия в организации и выполнении контрольных функций.
5.3. Организация сдачи-приемки работ в рамках сервисного обслуживания
5.3.1. Условия сдачи-приемки работ, осуществляемых в рамках технической эксплуатации устройств ЖАТ сервисным методом определяются договором. 

5.3.2. Сдача-приемка работ осуществляется как в рамках текущих процессов технической эксплуатации, так и при завершении периода оказания услуг по технической эксплуатации. 

5.3.2.1. По завершении работ по технической эксплуатации объекта, осуществляемой по плану-графику технологического процесса, Исполнителем составляется технический Акт выполненных работ по форме, определенной «Методическими указаниями по техническому обслуживанию микропроцессорных систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики сервисным методом» (МУ ТО МПУ ЖАТ).

Акт визируется работником, назначенным ответственным за контроль проведения работ на объекте и утверждается начальником дистанции СЦБ.
Акты составляются пообъектно.
Актом учитываются все работы по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ на объекте (техническое обслуживание устройств, проведение текущего ремонта, поставка и комплектование ЗИП, работы по периодической замене элементов систем по сроку их эксплуатации).
5.3.2.2.При наличии факта несоответствия выполненных работ Исполнителем технический акт на выполненные работы не подписывается, а формируется акт недостатков (произвольной формы), требования которого подлежат немедленному устранению Исполнителем
5.4. Контроль и отчетность в рамках сервисного обслуживания
5.4.1. Контроль Заказчиком выполнения планов работ по технической эксплуатации систем и устройства ЖАТ осуществляется по отчетным документам Исполнителя, а также путём проведения плановых и неплановых проверок. 

5.4.1.1.Службой автоматики и телемеханики по графику, определенному в плане мероприятий в рамках контроля процессов технической эксплуатации устройств ЖАТ сервисным методом, проводятся плановые выездные проверки на Дистанции СЦБ. 
В ходе проведения проверок Службой автоматики и телемеханики осуществляется контроль за:

· соблюдением Исполнителем договорных обязательств по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ;
· качеством выполнения Исполнителем работ, определенных условиями договора в установленные сроки;
· соблюдением сроков поставки ЗИП на системы условиям договора;

· ведением Исполнителем исполненной и технической документации на эксплуатацию устройств, согласно установленным требованиям.
5.4.2.Контроль за выполнением работ по технической эксплуатации устройств ЖАТ в рамках договорных обязательств Исполнителем возлагается на Дистанции СЦБ.
5.4.3.В случае нарушения Исполнителем договорных обязательств по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ начальник  дистанции СЦБ формирует Акт-претензию и направляет ее: Исполнителю для  немедленного устранения  замечаний и в Службу автоматики и телемеханики дороги для разбора допущенного случая и принятия мер.
5.4.4.Невыполнение Исполнителем требований договорных обязательств является основанием для применения штрафных санкций.

5.4.5.По результатам выполненных работ за отчетный период Исполнителем формируется финансовый Акт на выполненный объем работ по форме ФПУ-26, определенных договорными обязательствами по технической эксплуатации систем и устройств, который согласовывается начальником службы автоматики и телемеханики, утверждается главным инженером железной дороги и направляется в ПКТБ ЦШ.

К финансовым актам прилагаются технические акты на работы, выполненные в течение отчетного периода  прилагаются для подтверждения результатов и объемов работ на объектах.

5.4.6.Службой автоматики и телемеханики в ходе проведения технической эксплуатации  устройств ЖАТ сервисным методом осуществляются проверки ведения Исполнителем эксплуатационной и технической документации.
 Результаты проверок оформляются актами.  Акты для устранения замечаний направляется Исполнителю.
Исполнитель в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки и уведомляет Заказчика о мерах принимаемых по исключению их повторения. 

5.4.7.Исполнителем, в установленные договором сроки, предоставляются Заказчику статистические данные об оказанных услугах в виде Отчета Исполнителя. Отчетность Исполнителя также предоставляется по запросу Заказчика.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за выполнение работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом в соответствии с договором.
6.2. Ответственность за выполнение работ в полном объёме, в установленные сроки, а также их качество несет организация, осуществляющая техническую эксплуатацию систем и устройств ЖАТ сервисным методом (исполнитель).
6.3. Дистанция СЦБ несет ответственность за организацию безопасного выполнения работ по технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом а также обеспечивает контроль объемов и сроков их выполнения.
Приложение 1 

Перечень нормативных документов, используемых при реализации процессов сервисного обслуживания: 
· ГОСТ 18322–78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения,

· ГОСТ 25866–83 Эксплуатация техники. Термины и определения,

· ГОСТ 27.002–89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения,

· СТО РЖД 1.19.002-2007 Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию,

· СТО РЖД 1.19.001-2005 Порядок ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки

· Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, утвержденная МПС России 31 декабря 1997 года № ЦШ-530 (далее – ЦШ-530),

· Инструкция по технической эксплуатации устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2150р от 22.10.2009 года;
· Методика планирования запасов материально-технических ресурсов (в редакции Распоряжения ОАО «РЖД» от 20.06.2008г. №1308р), утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2007р от 05.10.2006г.
· «Положение о порядке технической эксплуатации систем и устройств ЖАТ сервисным методом».

· «Методические указания по техническому обслуживанию микропроцессорных систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики»;
· «Методика расчета стоимости технической эксплуатации микропроцессорных устройств хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»»;
· руководства по эксплуатации и технологии обслуживания устройств ЖАТ соответствующих  систем


Приложение 2 
Форма акта обследования устройств ЖАТ 
	УТВЕРЖДАЮ 

	Начальник дистанции СЦБ

	 ______________________________

	(подпись, расшифровка подписи)

	    «____»______________20___г.


_______________________  ж.д.                                                                               
_______________________ дистанция СЦБ                                      «____»______________20___ г.   

Акт

	Обследования систем и устройств _____________________________________________________________

	                                                          (тип систем и устройств ЖАТ, наименование объекта)

	______________________________подлежащих технической эксплуатации сервисным методом

	Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________________________________

	(должности, Ф.И.О.)

	__________________________________________________________________________________________

	на основании ______________________________________________________________________________

	(№ договора, приказа)

	провели обследование систем и устройств ______________________________________________________

	
	
	(тип систем и устройств ЖАТ, наименование объекта)

	__________________________________________________________________________________________

	Установлено:

	1.
	Наименование группы и типа систем и устройств ___________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	2.
	Год ввода в эксплуатацию _______________________________________________________________

	3.
	№ рабочего проекта, проектировщик _____________________________________________________

	4.
	Типовые материалы для проектирования (технические решения)______________________________

	
	
	
	(№ ТМП, ТР)

	5.
	Оборудование и элементы системы передаваемые на сервисное обслуживание (наименование, заводские номера) _____________________________________________________________________ 

	
	______________________________________________________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	6.
	Состояние ЗИП

	6.1
	Наличие утвержденного перечня ЗИП ____________________________________________________

	
	                                                                        (в наличии/отсутствует, указать кем и когда утвержден)

	6.2
	Неисправный ЗИП (требуется ремонт)

	
	Наименование
	Серийный номер, версия
	Заводской номер
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.3
	Отсутствующий ЗИП (требуется доукомплектование согласно перечню)

	
	Наименование
	Серийный номер, версия
	Требуемое количество, ед.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.
	Элементы системы, подлежащие периодической замене по сроку эксплуатации 

	
	Наименование
	Тип оборудования
	Срок службы, лет
	Дата ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	8.
	Заключение о состоянии систем и устройств подлежащих технической эксплуатации сервисным методом (выводы и предложения) ________________________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	9.
	Особые условия _______________________________________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	
	______________________________________________________________________________________

	
	
	
	

	
	Ответственный представитель дистанции СЦБ
	
	

	
	____________________________
	
	____________________________________________

	
	(должность)


	
	(подпись, инициалы, фамилия)

	
	Представитель сервисной организации
	
	

	
	____________________________
	
	____________________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись, инициалы, фамилия)




Приложение 3 
Форма  дефектного акта 
	УТВЕРЖДАЮ 

	Начальник службы автоматики и телемеханики

	____________________________ж.д.

	 ______________________________

	(подпись, расшифровка подписи)

	    «____»_______________20___г.


_______________________  ж.д.                                                                               
_______________________ дистанция СЦБ                                                   

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 
на текущий ремонт систем и устройств

	________________________________________________________________________________________

	(тип систем и устройств, наименование объекта)

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	СОСТАВИЛ:
	
	

	Представитель сервисной организации
	
	

	____________________________
	
	____________________________________________

	(должность)
	
	(подпись, инициалы, фамилия)

	СОГЛАСОВАНО:
	
	

	Представитель дистанции СЦБ
	
	

	____________________________
	
	____________________________________________

	(должность)


	
	(подпись, инициалы, фамилия)














PAGE  
21

_1334496048.vsd
Team Title�

Name
Title


Департамент автоматики и телемеханики


Служба автоматики и телемеханики (Ш)


Отделение железной дороги (НОД)


Дистанции СЦБ  (ШЧ) 


Начальник департамента ЦШ


ПКТБ ЦШ


Сервисная компания


Управляющая компания


Региональные филиалы


�

ОАО «РЖД»


Средства автоматики и телемеханики (ЖАТ)


Процессы организации работ:
1 – формирование заявок на работы по сервисному обслуживанию технических средств ЖАТ
2 – консолидация заявок на работы по сервисному обслуживанию технических средств ЖАТ
3 – формирование сводного объема работ, заключение договора с сервисной компанией
6  – сдача-приемка работ
Процессы реализации работ:
4 – реализация работ по сервисному обслуживанию технических средств ЖАТ
Процессы контроля работ:
5 – контроль реализации работ


1


3


4


6


6


Линейный (операционный) уровень


Уровень дорог


Уровень Центрального аппарата


2


6


Функциональная модель организации системы сервисного обслуживания технических средств ЖАТ


Поставщики 


5


5


5



